久喜市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領

（趣旨）

第１条　この要領は、久喜市建設工事標準請負契約約款第１０条第２項及び第３項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（常駐を要しない期間）

第２条　次の各号に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。

（１）請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。）

（２）工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

（３）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

（４）工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

（兼務を認める対象工事）

第３条　次の各号に掲げる条件のうち、（１）または（２）の工事については、合計３件まで、（３）または（４）の工事については、合計で２件までの工事の現場代理人を兼務することができるものとする。ただし、発注者が安全管理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務を認めないものとする。

（１）建設業法第２６条第３項の政令で定める重要な建設工事に該当しない工事

（２）単価契約による建設工事

（３）建設業法第２６条第３項の政令で定める重要な建設工事のうち、もう一方の工事と密接な関係がある工事

（４）建設業法第２６条第３項第１号の規定に該当する工事で、主任技術者又は監理技術者が兼任する工事

（兼務を認める条件）

第４条 前条に定める工事において、次の各号に掲げる条件をすべて満たす場合には、現場代理人の兼務を認めるものとする。

（１）発注者との連絡体制が確保されていること

（２）必ずいずれかの工事現場に常駐していること

（３）必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理等の現場の取締りに支障を生じさせないこと

（４）兼務する工事同士の距離等については、次のいずれかを満たすこと

ア　施工箇所が久喜市内同士であること

イ　市外工事と兼務する場合、工事現場同士の直線距離が１０キロメートル以内であること

（５）国又は他の地方公共団体が発注した工事であること（ただし、発注者の承諾が得られている場合に限る。）

（兼務を認める工事の確認方法）

第５条　第３条の兼務を認める対象工事を適用する場合には、入札公告又は指名通知（以下「入札公告等」という。）に記載することを原則とする。

また、第３条の条件を満たしている工事で、入札公告等に記載していない場合には、「現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書（様式第１号）」による受注者からの照会により、適用の有無を回答することとする。

（兼務の手続き）

第６条　受注者は、現場代理人の兼務を行う場合には、もう一方の工事が兼務可能であるものであることを確認できる書類（入札公告等又は現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書）を添付して、「現場代理人の兼務届（様式第２号）」を提出することとする。

附　則

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成２８年６月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和４年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和６年４月１日から施行する。

附　則

（施行期日）

１　この要領は、令和７年９月９日から施行する。

（経過措置）

２　この要領は施行日以後に告示又は指名通知する入札について適用し、施行日前に告示又は指名通知する入札については、なお従前の例による。

様式第１号

| 現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 契約金額 |  |
| 現場代理人 氏 名 |  |
| 上記工事は、現場代理人の常駐規定を緩和して兼務を認める工事であるか伺います。 年 月 日 受注者 商号又は名称 代表者名 |  |
| 上記工事の現場代理人については、 ・兼務を認めます。 ・兼務を認めません。 年 月 日 発注機関の長 |  |

様式第２号

現場代理人の兼務届

久喜市長　あて

工事名：

工事場所：

現場代理人　氏　名：

現場代理人の連絡先：（緊急時連絡先）

（上記以外の連絡先）

上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人と兼務します。

年　　月　　日

受注者　　　商号又は名称

代表者名

兼務工事の概要

| 工事件名 |  | 工事件名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  | 工事場所 |  |
| 契約金額 |  | 契約金額 |  |
| 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで | 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 監督員 | （所属） | 監督員 | （所属） |
|  | （氏名・連絡先） |  | （氏名・連絡先） |
| 距離 関係等 | □ 市内工事同士 □ 直線距離１０ｋｍ以内 | 距離 関係等 | □ 市内工事同士 □ 直線距離１０ｋｍ以内 |
| ※上記工事との関係性 |  | ※上記工事との関係性 |  |

・合計３件まで兼務する場合は、（兼務工事その２）まで記載すること

・兼務工事との関係性の欄は、建設業法第２６条第３項の政令で定める重要な建設工事に該当しない場合は、記入不要。建設業法第２６条第３項の政令で定める重要な建設工事に該当する場合は、密接な関係の根拠を、建設業法第２６条第３項ただし書１号の規定に該当する技術者の配置された建設工事に該当する場合は、その旨を明記

注）添付資料

・もう一方の工事について、兼務が可能であることが確認できる書類（入札公告等又は現場代理人の常駐義務の緩和に係る照会兼回答書）。市外工事と兼務する場合は、兼務工事との距離関係のわかる図（距離と縮尺を明記）も添付すること